| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ BAN QLCTDAPT KT-XH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 242/BC-Ban QLDA | Mường Tè, ngày 18 tháng 12 năm 2024 |

BÁO CÁO

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình,

dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm 2025

Kính thưa Quý vị đại biểu! Thưa thưa toàn thể hội nghị !

Hôm nay, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai hoạch năm 2025. Lời đầu tiên tôi xin được kính chúc các quý vị Đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Được sự phân công của UBND huyện, tôi xin phép được tham luận với chủ đề “Nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm 2025”, cụ thể:

Năm 2025 là một năm hết sức ý nghĩa và quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của huyện, tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030,.. đây cũng là một năm thực hiện chuyển giao giữa kỳ ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang kỳ trung hạn ĐTC giai đoạn 2026-2030. Vì vậy Ban quản lý công trình dự án huyện xác định việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các nguồn vốn thuộc các chương trình dự án là một nhiệm vụ Chính trị trọng tâm của huyện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời đưa ra 05 nhóm giải pháp tổ chức triển khai thực hiện năm 2025 như sau:

1. Tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư

Các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước. Tăng cường trách nhiệm trong quản lý XDCB và thực hiện các chương trình, dự án. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực theo cấp có thẩm quyền đã phê duyệt.

Các phòng, ban tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và giải phóng mặt bằng

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và thực hiện theo đúng quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch khu trung tâm xã, đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước và định hướng cho việc đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể xã hội để chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, sâu sát, quyết liệt trong công tác bồi thường, GPMB các dự án, hình thành quy chế phối hợp, tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật (đặc biệt là chính sách pháp luật trong công tác GPMB) tới toàn thể Nhân dân, vận động người dân được hưởng lợi từ dự án, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác đền bù GPMB.

Cơ quan được giao về công tác đền bù GPMB, phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB cho từng dự án cụ thể, để từ đó đánh giá những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện (vì tính chất các dự án khác nhau). Từ đó tham mưu, đề xuất giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ GPMB các dự án.

3. Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn đầu tư

Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư; làm tốt công tác thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật, thẩm định bản vẽ thi công - tổng dự toán, thẩm định kết quả đấu thầu; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát đánh giá chất lượng công trình..

Nâng cao công tác quản lý đầu tư của các Chủ đầu tư, nhất là trong khâu giám sát, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng tránh để dồn vào cuối năm.

Các phòng, ban tăng cường công tác kiểm tra và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án

Các Chủ đầu tư kiểm soát tốt công tác chuẩn bị đầu tư; từ bước thông tin, tham khảo ý kiến Nhân dân vùng hưởng lợi, ý kiến của đơn vị sử dụng khi lập dự án, đến bước nghiệm thu công tác khảo sát, kiểm tra, thống nhất nội dung hồ sơ dự án trình duyệt.

Thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư; tránh tình trạng chậm tiến độ nộp hồ sơ và quá trình triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung do lỗi của nhà thầu tư vấn.

Các phòng, ban chuyên môn và Chủ đầu tư chủ động rà soát, bám sát kế hoạch, tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định - phê duyệt dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới năm 2025.

Đối với những công trình đã có mặt bằng, dự án chuyển tiếp, các Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công. Đồng thời bố trí nhân lực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường. Phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, cán bộ kỹ thuật, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, thường xuyên cập nhật tổng hợp, báo cáo tiến độ thi công các công trình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm với cấp trên về tiến độ dự án. Xử lý vi phạm đối với nhà thầu khi không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và các quy định khác có liên quan về quản lý chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình như: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021,… Làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý.

5. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành

Các Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán sau khi dự án hoàn thành bàn giao cho đơn vị sử dụng đảm bảo thời gian theo quy định; các cơ quan chuyên môn tập trung quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định; cần kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và các chủ đầu tư chậm trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tham luận giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm 2025 của Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - UBND huyện (B/cáo); - Văn phòng HĐND - UBND (tổng hợp); - Lưu VT. | GIÁM ĐỐC Lê Thanh Tâm |
| --- | --- |