| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 2227/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2024; số 2228/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024; số 616/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 1064/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024; số 1394/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh Lai Châu: Số 2293/UBND-TH, ngày 17/6/2024 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025; số 4292/UBND-TH ngày 23/10/2024 về xây dựng kế hoạch vốn NSTW năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Báo cáo số 519/BC-UBND ngày 21/11/2024 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

UBND huyện Mường Tè báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt tham mưu ban hành các Nghị quyết và ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn trong năm, các văn bản chỉ đạo, đồng thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2024; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

1. Công tác giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn kéo dài) là 303.823 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2024 là 281.759 triệu đồng; kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng (kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024 là 4.011 triệu đồng, kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 là 18.053 triệu đồng), cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 được giao là 281.759 triệu đồng, cụ thể:

a) Tổng số vốn đã giao chi tiết là 281.759 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách địa phương là 75.327 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý là 32.614 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý là 42.713 triệu đồng.

- Vốn ngân sách trung ương (Vốn trong nước) là 57.715 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 148.717 triệu đồng, trong đó:

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 2.487 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 53.217 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 93.013 triệu đồng.

b) Tổng kế hoạch vốn chưa giao chi tiết: Không.

1.2. Kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh) là 1.200 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 956 triệu đồng.

- Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG là 19.907 triệu đồng, trong đó:

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.114 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 7.196 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 11.597 triệu đồng.

1.3. Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024

Để bảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đã được UBND tỉnh giao, UBND huyện đã rà soát, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn NSĐP theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

2. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến thời điểm báo cáo

Tổng giá trị giải ngân (bao gồm cả vốn kéo dài) đến hết ngày 30/11/2024 là 157.174 triệu đồng, bằng 51,7% kế hoạch, trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2024 là 147.190 triệu đồng, bằng 52,2% kế hoạch; giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài là 9.984 triệu đồng, bằng 45,3% kế hoạch (giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024 là 2.949 triệu đồng; giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 là 7.035 triệu đồng), cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch vốn giao năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa
bàn huyện là 281.759 triệu đồng.

Giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 147.190 triệu đồng, bằng 52,2% kế hoạch giao; cụ thể:

2.1.1. Vốn ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao là 75.327 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 57.933 triệu đồng, bằng 76,9% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao là 32.614 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 32.567 triệu đồng, bằng 99,9% kế hoạch, bao gồm:

- Các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 04 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 9.856 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 9.819 triệu đồng, bằng 99,6% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.612 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 1.612 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 6.146 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 6.136 triệu đồng, bằng 99,8% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 15.000 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 15.000 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao là 42.713 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 25.366 triệu đồng, bằng 59,4% kế hoạch, trong đó:

- Cân đối ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn giao là 29.170 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 20.446 triệu đồng, bằng 70,1% kế hoạch, bao gồm:

+ Các dự án có quyết định phê duyệt quyết toán là 04 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.271 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 3.269 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.606 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 1.606 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Các dự án hoàn thành năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 11.643 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 7.729 triệu đồng, bằng 66,4% kế hoạch.

+ Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.151 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 1.498 triệu đồng, bằng 69,7% kế hoạch.

+ Lồng ghép thực hiện các Chương trình MTQG

- Chương trình MTQG giảm nghèo: Thực hiện là 06 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.000 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 3.100 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực hiện là 02 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.500 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 3.242 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch.

- Thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Thực hiện 03 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.543 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 4.921 triệu đồng, bằng 88,8% kế hoạch.

- Thu sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn giao là 8.000 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân, lý do: Chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nên chưa có nguồn thu để giải ngân.

2.1.2. Vốn ngân sách Trung ương: Thực hiện dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 57.715 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 12.443 triệu đồng, bằng 21,6% kế hoạch.

2.1.3. Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng kế hoạch vốn giao là 148.717 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 76.814 triệu đồng, bằng 51,7% kế hoạch, trong đó:

a) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn giao là 2.487 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 1.593 triệu đồng, bằng 64,1% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 là 15 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.437 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 803 triệu đồng, bằng 55,9% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.050 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 791 triệu đồng, bằng 75,3% kế hoạch.

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn giao là 53.217 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 28.285 triệu đồng, bằng 53,2% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 20 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 52.545 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 27.613 triệu đồng, bằng 52,6% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 672 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 672 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

c). Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kế hoạch vốn giao là 93.013 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 46.936 triệu đồng, bằng 50,5% kế hoạch, bao gồm:

* Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề nước sinh hoạt.

Kế hoạch vốn giao là 1.995 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 289 triệu đồng, bằng 14,5% kế hoạch.

* Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Kế hoạch vốn giao là 6.732 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 6.732 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

* Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế hoạch vốn giao là 49.603 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 22.185 triệu đồng, bằng 44,7% kế hoạch.

* Dự án 5 - Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi.

Kế hoạch vốn giao là 6.354 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 5.646 triệu đồng, bằng 88,8% kế hoạch.

* Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Kế hoạch vốn giao là 4.498 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 45 triệu đồng, bằng 0,9% kế hoạch.

* Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù.

Kế hoạch vốn giao là 23.331 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 12.039 triệu đồng, bằng 51,6% kế hoạch.

2.2. Kế hoạch vốn kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 9.984 triệu đồng, bằng 45,3% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh) là 1.200 triệu đồng; đến thời điểm báo các chưa thực hiện giải ngân.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 965 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 906 triệu đồng, bằng 94,8% kế hoạch.

- Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG là 19.907 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 9.077 triệu đồng, bằng 45,6% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.114 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 1.106 triệu đồng, bằng 91% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 7.196 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 3.091 triệu đồng, bằng 43% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 11.597 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 30/11/2024 là 4.970 triệu đồng, bằng 42,8 % kế hoạch.

(Chi tiết xem tại phụ lục TH, 01, 02, 03, 04 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban, ngành huyện, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công để kịp thời triển khai giao kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đến thời điểm báo cáo tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn cùng kỳ năm 2023 và đạt trên mức trung bình của tỉnh.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, danh mục, tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện đã duy trì Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

2. Những khó khăn, vướng mắc

- Tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài dẫn đến một số dự án phải tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công cũng như kế hoạch giải ngân các dự án.

- Tiến độ giải ngân vốn chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm nghẽn lớn nhất dẫn đến một số dự án triển khai chậm, giải ngân thấp.

- Công tác giải ngân đối với các dự án bố trí nguồn thu sử dụng đất, đến thời điểm chưa có nguồn để thực hiện giải ngân.

- Nguồn cung vật liệu (nhất là cát, đá....) trên địa bàn huyện còn khan hiếm, không đáp ứng được yêu đầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu có thời điểm tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp; đa phần các hợp đồng được ký kết theo hình thức "trọn gói", không được điều chỉnh giá nên ảnh hưởng rất lớn đến việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Nguyên nhân

- Mùa mưa năm nay đến sớm hơn thường lệ, mưa nhiều và kéo dài, nên đã tác động xấu đến việc triển khai thi công; kết cấu hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng, thường xuyên phải xử lý, khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông qua những đợt mưa lũ kéo dài, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công xây dựng của các công trình.

- Nhiều chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, hoàn tạm ứng khối lượng, thanh toán, quyết toán dự án; vẫn còn tâm lý, thói quen tập trung thanh toán vào những tháng cuối năm đặc biệt là những công trình quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp; theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu thì các dự án khởi công mới vẫn phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công (ngay cả dự án không vướng mắc GPMB), thời gian này thường mất từ 5 đến 6 tháng; chưa tập trung xử lý triệt để công tác đền bù giải phóng mặt bằng... dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với yêu cầu.

- Năm 2024 việc triển khai Luật Đất đai 2024 sớm (một số Điều có hiệu lực từ 01/4/2024 và đến 01/8/2024 mới áp dụng thi hành toàn văn) kéo theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cũng thay đổi, từ đó dẫn đến độ trễ nhất định trong việc triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do các văn bản hướng dẫn thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản khác có liên quan. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2023 đến nay, thị trường bất động sản trên cả nước nói chung và tại huyện Mường Tè nói riêng có xu hướng giảm sâu, nhu cầu về mua bán bất động sản gần như không có (cuối năm 2023 thực hiện đấu giá 15 thửa đất nhưng chỉ có 02/15 thửa có người tham gia và đấu giá trúng đấu giá, còn lại 13/15 thửa không có người tham gia hoặc tham gia nhưng không trả giá).

- Việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn còn chậm và ít. Tuy có một số mỏ đá trên địa bàn huyện đã được cấp phép khai thác nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu cung cấp cho thị trường.

Phần thứ hai
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025

Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021- 2025; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

-  Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2024 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 được giao cho dự án trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí từ đầu kỳ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

- Chỉ thực hiện bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành còn thiếu vốn nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 270.351 triệu đồng, (cao hơn so với tỉnh giao 4.520 triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Nguồn ngân sách địa phương là 58.488 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý là 18.068 triệu đồng.

- Vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 40.420 triệu đồng, bao gồm:

+ Cân đối ngân sách huyện là 27.335 triệu đồng.

+ Vốn thu sử dụng đất là 12.520 triệu đồng (cao hơn so với tỉnh giao 4.520 triệu đồng).

+ Vốn thu từ nguồn xổ số kiến thiết là 565 triệu đồng.

2. Nguồn Ngân sách trung ương là 80.000 triệu đồng.

3. Nguồn Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG là 131.863 triệu đồng.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.789 triệu đồng.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 32.454 triệu đồng.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 97.620 triệu đồng.

(Chi tiết xem tại phụ lục TH, 01, 02, 03 kèm theo)

III. DỰ KIẾN CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025

- Với phương án dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 như trên sẽ cơ bản hoàn thành các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

- Việc bố trí vốn trọng tâm, trọng điểm, tập trung các công trình có tính động lực cao góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình, dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả; mặt khác, thúc đẩy các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, thiết chế văn hoá, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu người dân và phát triển KT-XH trên địa bàn huyện;

IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng,... các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các, Bộ, ngành trung ương và của tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; lựa chọn tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế dự án, đảm bảo đạt chất lượng, phù hợp với thực tế, tránh phải điều chỉnh trong quá trình triển khai. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầu theo hướng công khai, minh bạch. Thường xuyên giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình đầu tư công, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư.

3. Phát huy vai trò của các Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã vào cuộc để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để thực hiện thi công các công trình, dự án.

4. Tập trung xây dựng kế hoạch, sớm triển khai thực hiện các thủ tục đấu giá, thu tiền sử dụng đất, kịp thời đưa nguồn vào giải ngân đầu tư ngay từ đầu năm kế hoạch. Chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những tháng đầu năm. Đối với các dự án khởi công mới, thực hiện lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có kế hoạch vốn được giao và tổ chức triển khai thi công. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

5. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân từng tháng cho từng dự án theo biểu đồ tiến độ, yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện; thường xuyên tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện từng công trình, từng dự án, bao gồm tiến độ thi công, năng lực nhà thầu, khối lượng nghiệm thu so với kế hoạch vốn đã được giao,… báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, không đáp ứng được chất lượng công trình, các cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

6. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương, tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quá trình thực hiện dự án đầu tư và quản lý dự án sau đầu tư.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - Đoàn đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Các Ban của HĐND huyện; - Các đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |

Gồm: Các Quyết định: Số 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024; số 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024; số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024; số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2); số 2422/QĐ-UBND, ngày 30/7/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gồm: Các Công văn: số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024; số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1); số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; số 1612/UBND-TH, ngày 14/6/2024 về việc tiếp tục đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; số 2478/UBND-TH, ngày 23/8/2024 về triển khai thực hiện Công văn số 5850/VPCP-QHĐP ngày 16/8/2024 của Văn phòng Chính phủ; số 3131/UBND-TH, ngày 18/10/2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; số 3367/UBND-TH, ngày 07/11/2024 về việc đôn đốc tình thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2024….

Quyết định số 3465/QĐ-UBND, ngày 18/10/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.