# NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Kế hoạch số        -KH/HU, ngày     /12/2024 của Huyện ủy)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| I | CÁC CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC |  |
| 1 | Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. | Tháng 12/2024 |
| 2 | Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở. | Tháng 12/2024 |
| 3 | Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. | Thường xuyên |
| II | UBND HUYỆN |  |
| 1 | Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội cấp huyện. | Tháng 12/2024 |
| 2 | Rà soát toàn bộ các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở, nhà ở dột nát trên địa bàn huyện thuộc các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các đối tượng có thu nhập thấp tại thị trấn, công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội. | Tháng 12/2024 |
| 3 | Thực hiện việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu và các chương trình hỗ trợ nhà ở khác trên địa bàn huyện. | Hàng năm, hoàn thành năm 2030 |
| 4 | Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. |  |
| 5 | Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. |  |
| 6 | Thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó |  |

2

|  | khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030. |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Đầu tư xây dựng 150(1.500) căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân giai đoạn 2021-2030. |  |
| 8 | Thực hiện rà soát, lập mới, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để bố trí đủ, phù hợp đất xây dựng nhà ở xã hội. | Hàng năm, bắt đầu từ năm 2024 |