| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 4 năm 2024 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 349/KH-SXD ngày 07/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo năm 2024.

UBND huyện Mường Tè xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Huy động, lồng ghép các nguồn lực để giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2024, qua đó kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giải quyết các thiếu hụt về nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch này phải triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ huyện đến xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải xác định rõ việc hỗ trợ nhà ở này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hỗ trợ làm nhà bảo đảm về diện tích, kết cấu, chất lượng theo quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm (36 tháng).

- Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

2. Số nhà được hỗ trợ

Tổng số: 499 nhà, trong đó: Xây mới: 341 nhà, sửa chữa: 158 nhà.

3. Nguồn kinh phí

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 16.800 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ xây mới: 13.640 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ sửa chữa: 3.160 triệu đồng).

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Trung ương.

4. Nội dung thực hiện

Xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có; đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai kế hoạch này, phối hợp với phòng LĐ-TB và XH thẩm định, tổng hợp, trình UBND huyện Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024.

- Phối hợp với UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc và kiểm tra, theo dõi việc làm nhà ở đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Thường xuyên tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Phòng Lao động - TBXH huyện

Thẩm định các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định, phối hợp với phòng KT-HT thẩm định, trình UBND huyện Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024.

3. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Phối hợp với UBND các xã hướng dẫn các đối tượng được hưởng các chế độ hỗ trợ nhà ở được vay vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

4. UBND các xã

- UBND các xã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện lựa chọn việc hỗ trợ phải có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã quản lý và đối tượng thụ hưởng phải đủ điều kiện đúng theo quy định Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng KT và HT huyện) theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Tè. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở Xây dựng tỉnh; - Sở Lao động - TB&XH tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các xã; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trường Giang |
| --- | --- |