| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Kính gửi: UBND tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Công văn số: 1520/UBND-TH ngày 02/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh 6 và nội dung dự kiến tháng 7 năm 2021, UBND huyện Mường Tè báo cáo kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

I. Tình hình thực hiện:

1. Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thanh toán sang năm 2021.

Tổng số kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2021 là: 1.232 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là:  44.110 triệu đồng; chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo)

2. Kế hoạch vốn năm 2021

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm báo cáo là: 128.401 triệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm báo cáo là: 33.630 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 47.686 triệu đồng, đạt 37,14% kế hoạch, trong đó:

- Các dự án đã phê duyệt quyết toán:

+ Tổng số dự án thực hiện là: 12 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là: 7.959 triệu đồng; giải ngân thời điểm báo cáo là 6.445 triệu đồng, đạt 80,98% kế hoạch.

+ Các dự án giải ngân chậm theo kế hoạch đề ra là 04 dự án; nguyên nhân mới hoàn thiện chứng từ chi.

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020:

+ Tổng số dự án thực hiện là: 14 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là: 17.042 triệu đồng; giải ngân thời điểm báo cáo là: 12.247 triệu đồng, đạt 71,87% kế hoạch.

+ Các dự án giải ngân chậm theo kế hoạch đề ra: Không.

- Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021:

+ Tổng số dự án thực hiện là: 04 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là: 11.000 trriệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm báo cáo là: 4.330 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 6.296 triệu đồng, đạt 57,24% kế hoạch;

+ Các dự án giải ngân chậm theo kế hoạch đề ra là: không.

- Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021:

+ Tổng số dự án thực hiện là: 04 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2021 là:  70.000 triệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm báo cáo là: 22.650 triệu đồng, tổng số giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 9.713 triệu đồng, đạt 13,88% kế hoạch;

+ Các dự án giải ngân chậm theo kế hoạch đề ra là: không.

- Các dự án khởi công mới:

+ Tổng số dự án thực hiện là: 11 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2021 là:  22.400 triệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm báo cáo là: 6.078 triệu đồng, tổng số giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 12.983 triệu đồng, đạt 57,96% kế hoạch;

+ Các dự án giải ngân chậm theo kế hoạch đề ra là: không.

- Các chương trình, nhiệm vụ khác được giao kế hoạch đầu tư công năm 2021: Không.

(Chi tiết có phụ biểu 02 kèm theo)

II. Đánh giá chung tình hình thực hiện:

1. Những kết quả đạt được nổi bật.

- Trong những tháng đầu năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng thời đã ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ. Bên cạnh đó dưới sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2021.

- Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021 về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng của các công trình đang thi công.

- Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện về cơ bản đã tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

- Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từng bước đã phát huy được hiệu quả mang lại phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

2. Những khó khăn, vướng mắc.

- Công tác quản lý, thực hiện một số dự án vẫn còn vướng mắc; tiến độ thi công các dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch dự kiến; tỷ lệ giải ngân vẫn còn đạt thấp (mới đạt 37,14% kế hoạch).

- Đoạn kè số 5 của dự án tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng vẫn tạm dừng thi công do phía huyện Lục Xuân - Trung Quốc chưa chấp thuận.

- Đối với nguồn vốn thu sử dụng đất chưa có ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn cho các dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chung.

- Việc quản lý khai thác, sử dụng và bảo quản một số công trình sau khi đầu tư vẫn chưa được các địa phương, đơn vị hưởng lợi hoặc người dân quan tâm, chú trọng đặc biệt là các công trình cấp nước sinh hoạt, thuỷ lợi vừa và nhỏ, đường giao thông nông thôn, nhà vệ sinh... dẫn đến công trình nhanh xuống cấp và chưa thực sự phát huy được hiệu quả đầu tư mang lại.

3. Nguyên nhân.

- Quy trình thực hiện đầu tư có sự thay đổi, vẫn còn phải trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục gây ra sự lúng túng cho các đơn vị quản lý thực hiện.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến việc tuyển dụng lao động phổ thông có tay nghề từ các địa bàn khác của các đơn vị xây dựng trên địa huyện.

-  Giá vật tư, vật liệu (thép...) trên thị trường tăng cao bất thường trong thời gian gần đây khiến cho các đơn vị công ty, doanh nghiệp, HTX gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện của các dự án.

- Công tác hoàn thiện thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án tạo quỹ đất thực hiện chậm.

- Các ngành, các cấp chính quyền địa phương, các chủ đầu tư chưa tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương trong việc tham gia quản lý, vận hành các dự án sau đầu tư. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa có ý thức bảo vệ các dự án sau đầu tư.

III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm:

Để thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước có liên quan.

2. Chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng.

3. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng và trong khâu nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đẩy nhanh tiến độ quyết toán của các công trình đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án.

4. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

5. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định các dự án... chỉ đạo các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm, phấn đấu đến 31/12/2021 giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 được phép thanh toán kéo dài sang năm 2021 và đến 31/01/2021 sẽ thanh toán hết kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết trong năm 2021.

6. Thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, trong công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

7. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, nhất là các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn thu từ sử dụng đất.

8. Các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

III. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- UBND tỉnh giao sở, ngành hướng dẫn thực hiện và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cấp huyện, để các địa phương triển khai thực hiện được thuận lợi và đảm bảo đúng nguyên tắc.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Sở KH&ĐT tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, đơn vị của huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Văn Dương |
| --- | --- |