| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 11 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

và hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo từng nguồn vốn (số liệu báo cáo đến ngày 08/11/2021)

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao: 257.377 triệu đồng (bao gồm: Vốn được phép kéo dài thực hiện năm 2020 sang 2021: 13.430,516 triệu đồng). Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 137.225 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 262.526 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 173.418 triệu đồng, bằng 67,38% kế hoạch vốn đã giao; ước giải ngân đến 31/01/2022: 257.191 triệu đồng, bằng 99,93% kế hoạch. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

1.1. Nguồn vốn ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao: 203.075 triệu đồng (trong đó: Vốn được phép kéo dài thực hiện năm 2020 sang 2021: 12.198 triệu đồng). Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 111.462 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 220.494 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 133.070 triệu đồng, bằng 65,53% kế hoạch vốn đã giao; ước giải ngân đến 31/01/2022: 203.075 triệu đồng bằng 100% kế hoạch, gồm:

- Lĩnh vực giao thông, hạ tầng sắp xếp dân cư: Thực hiện 01 dự án dự kiến hoàn thành, 02 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới; kế hoạch vốn được giao năm 2021: 135.475 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 86.022 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 161.039 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 86.527 triệu đồng, bằng 63,87% kế hoạch vốn đã giao; ước giải ngân đến 31/01/2022: 135.475 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Lĩnh vực thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án dự kiến hoàn thành và 01 dự án khởi công mới; kế hoạch vốn được giao năm 2021: 67.600 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 25.440 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 59.445 triệu đồng. Thực hiện giải ngân: 46.543 triệu đồng, bằng 68,85% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch.

1.2. Nguồn vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao: 53.070 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 25.301 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 41.400 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 39.886 triệu đồng, bằng 75,16% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch, gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm thu SDĐ đất, xổ số kiến thiết): Tổng kế hoạch vốn được giao 45.420 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 23.151 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 33.750 triệu đồng. Tổng số giải ngân đến hết ngày 08/11/2021: 39.732 triệu đồng, bằng 87,48% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch, gồm:

+ Trung ương cân đối theo thời kỳ ổn định (ngân sách tỉnh): Thực hiện trả nợ 08 dự án đã phê duyệt quyết toán và 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; kế hoạch vốn được giao năm 2021: 19.355 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 08/11/2021: 16.231 triệu đồng, bằng 83,86% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch.

+ Vốn cân đối cho ngân sách huyện: Thực hiện trả nợ 07 dự án đã phê duyệt quyết toán, 06 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 và 08 dự án khởi công mới năm 2021; kế hoạch vốn được giao năm 2021: 26.065 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 23.151 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 33.750 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 23.501 triệu đồng, bằng 90,16% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn đầu tư nguồn thu sử dụng đất: Thực hiện công tác Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021; bố trí cho 07 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 01 dự án dự kiến hoàn thành năm 2021. Kế hoạch vốn được giao năm 2021: 7.000 triệu đồng. Khối lượng thực hiện riêng năm 2021: 2.000 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 7.000 triệu đồng. Tổng số giải ngân: 154 triệu đồng, bằng 2,2% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch.

- Nguồn vốn thu xổ số kiến thiết (thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới): Thực hiện 01 dự án; kế hoạch vốn được giao năm 2021: 650 triệu đồng. Khối lượng thực hiện: 150 triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2021: 650 triệu đồng. Chưa thực hiện giải ngân; ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch.

1.3. Nguồn vốn các Chương trình MTQG (vốn kéo dài năm 2020 sang 2021).

Tổng số kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2020 được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2021: 1.232,52 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo: 462,38 triệu đồng, đạt 37,51% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): Kế hoạch vốn được kéo dài: 14 triệu đồng. Chưa thực hiện giải ngân; ước giải ngân đến 31/12/2021 đạt 100% kế hoạch.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): Kế hoạch vốn được kéo dài: 392,53 triệu đồng. Thực hiện giải ngân được 314 triệu đồng, đạt 79,99% kế hoạch; ước giải ngân đến 31/12/2021 đạt 100% kế hoạch.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn được kéo dài: 826 triệu đồng. Thực hiện giải ngân được 147,93 triệu đồng, đạt 17,96% kế hoạch; ước giải ngân đến 31/01/2022: 225,69 triệu đồng, đạt 27,32% kế hoạch.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo)

2. Đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

2.1. Những kết quả đạt được nổi bật.

Năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng thời UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ. Bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2021 kịp thời; cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2021. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng của các công trình đang thi công.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021

- Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của huyện vẫn còn đạt thấp. (giải ngân mới đạt 67,38% kế hoạch).

- Nguồn thu từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo còn đạt thấp, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn cho các dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chung.

2.3. Nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án

- Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng khá nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất của người dân, doanh nghiệp; ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người lao động, nên các đơn vị tham gia xâp lắp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phổ thông có tay nghề từ các địa bàn khác. Đây là năm đầu tiên của kỳ trung hạn 2021-2025, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn chậm, dẫn đến việc thực hiện các thủ tục đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra diễn biến thời tiết của năm 2021 phức tạp, mưa nhiều làm ảnh hưởng đến, kế hoạch cũng như tiến độ thi công các dự án.

- Giá các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, nhất là sắt, thép xây dựng, xi măng, cát, sỏi,…tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án.

- Đối với phần vốn kéo dài năm 2020 sang 2021 các dự án kéo dài đều thuộc các Chương trình MTQG và nằm trong năm cuối của giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các dự án đều được bố trí 100% vốn theo nhu cầu, tuy nhiên do dự án chưa quyết toán, nên một số chi phí khác chưa đủ điều kiện thanh toán. Đối với vốn giao năm 2021 do các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 được phân bổ, bổ sung vốn nhiều trong năm (mới phân bổ bổ sung trong tháng 8 là 106.500 triệu đồng), nên dẫn đến kéo tỷ lệ giải ngân chung đạt thấp, cụ thể gồm 02 dự án: Đường giao thông liên vùng Tá Bạ-Pa Ủ, huyện Mường Tè; Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng).

3. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước có liên quan.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng.

- Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư, nhà thầu, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đẩy nhanh tiến độ quyết toán của các công trình đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để thực hiện triển khai thi công các công trình, dự án.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

- Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm, phấn đấu đến 31/12/2021 giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 được phép thanh toán kéo dài sang năm 2021 và đến 31/01/2021 sẽ thanh toán hết kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết trong năm 2021.

- Thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, trong công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, nhất là các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn thu sử dụng đất.

- Các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Mục tiêu, yêu cầu lập kế hoạch

- Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; các nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  đầu tư công 05 năm giai đoạn 2021-2025; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Việc xây dựng kế hoạch các dự án đầu tư công năm 2022 phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; về tính chất, quy mô, nội dung đầu tư, mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo hiểu quả phát triển kinh tế xã hội toàn diện.

2. Nội dung lập kế hoạch 2022

2.1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022

- Việc phân bổ vốn tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

- Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Thứ tự ưu tiên bố trí vốn: Ngân sách huyện phân bổ để đầu tư các công trình do huyện quản lý cho các mục tiêu sau:

+ Bố trí đủ vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; cơ bản đủ vốn các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư.

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

+ Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

+ Đối với nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Sử sụng 80% trong 100% số tiền thu từ sử dụng đất (đã trừ số trích nộp 30% về Quỹ phát triển đất, chi đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi lập cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ) để thực hiện đầu tư các dự án, ưu tiên đầu tư các dự án phát triển quỹ đất và thực hiện công tác quy hoạch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022: 323.182 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách trung ương: Lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 260.000 triệu đồng, trong đó:

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 thực hiện 03 dự án: 210.000 triệu đồng;

- Các dự án khởi công mới năm 2022 thực hiện 01 dự án: 50.000 triệu đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách địa phương: 63.182 triệu đồng.

* Dự án cấp tỉnh quản lý: 17.096 triệu đồng.

- Trả nợ các dự án phê duyệt quyết toán: 5.676 triệu đồng;

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021: 1.420 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới năm 2022 thực hiện 01 dự án: 10.000 triệu đồng;

* Dự án cấp huyện quản lý: 46.086 triệu đồng.

- Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 30.136 triệu đồng, trong đó:

+ Trả nợ các dự án phê duyệt quyết toán: 2.868 triệu đồng;

+ Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2021: 3.904 triệu đồng;

+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: 16.565 triệu đồng;

+ Các dự án khởi công mới năm 2022: 6.800 triệu đồng/04 dự án.

- Nguồn vốn thu sử dụng đất: 15.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết (thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM): 950 triệu đồng hỗ trợ cho xã đạt chuẩn NTM.

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu VT.. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |