| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2021

Thực hiện các Quyết định số: 1763/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021; số 1863/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021; số 1085/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu về việc phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; số 3436/QĐ-UBND, ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân huyện Mường Tè về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 202; số 125/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân huyện Mường Tè về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp huyện cho các dự án khởi công mới năm 2021; Quyết định số 221/QĐ-UBND, ngày 04/03/2021 của Ủy ban nhân huyện Mường Tè về việc chuyển nguồn số dư dự toán và số dư tạm ứng năm 2020 sang năm 2021. UBND huyện báo cáo thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2021

Tổng kế hoạch vốn đầu tư đến thời điểm là 244.706,316 triệu đồng (bao gồm: Vốn được phép kéo dài thực hiện năm 2020 sang 2021 là 13.430,516 triệu đồng; vốn đầu tư năm 2021 là 231.276 triệu đồng). Tổng số giải ngân đến hết ngày 13/9/2021 là 74.527,105 triệu đồng, bằng 30,45% kế hoạch vốn đã giao chi tiết. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thanh toán sang năm 2021

Tổng số kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2021 là: 13.430,516 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo là 888,119 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương là 12.198 triệu đồng. Giải ngân đến 13/9/2021 được 499,573 triệu đồng.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) là 393 triệu đồng. Giải ngân đến 13/9/2021 được 314 triệu đồng, đạt 79,99% kế hoạch.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) là 14 triệu đồng. Chưa thực hiện giải ngân.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 826 triệu đồng. Giải ngân đến 13/9/2021 được 74,546 triệu đồng. Còn lại chưa thực hiện giải ngân.

2. Kế hoạch vốn giao năm 2021

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm là 231.276 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2021 đến thời điểm là 79.595 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 73.639 triệu đồng, đạt 31,84%, trong đó:

2.1. Tình hình thực hiện theo nguồn vốn

2.1.1. Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý.

Kế hoạch vốn thuộc tỉnh quản lý được giao năm 2021 đến thời điểm là 197.561 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2021 đến thời điểm là 42.080 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 52.968 triệu đồng, đạt 26,81% kế hoạch, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương

+ Nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Thực hiện 03 dự án; kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm là 172.857 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2021 đến thời điểm là 34.240 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 33.421 triệu đồng, đạt 19,33% kế hoạch.

+ Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020: Thực hiện 01 dự án; kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 10.100 triệu; khối lượng thực hiện đến thời điểm là 7.840 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 6.052 triệu đồng, đạt 59,92% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương (Trung ương cân đối theo thời kỳ ổn định): Thực hiện trả nợ 05 dự án đã phê duyệt quyết toán và 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm là 14.586 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 13.495 triệu đồng, đạt 92,52% kế hoạch.

2.1.2. Nguồn vốn do cấp huyện quản lý.

Kế hoạch vốn thuộc huyện quản lý được giao năm 2021 đến thời điểm là 33.715 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2021 đến thời điểm là 37.515 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 20.671 triệu đồng, đạt 61,31% kế hoạch, gồm:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: Thực hiện trả nợ 07 dự án đã phê duyệt quyết toán, 06 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 và 08 dự án khởi công mới năm 2021; kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm là 26.065 triệu đồng; giải ngân riêng năm 2021 đến thời điểm là 20.671 triệu đồng, đạt 79,31% kế hoạch.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền sử dụng đất: Thực hiện công tác Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021; bố trí cho 07 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 01 dự án dự kiến hoàn thành năm 2021. Kế hoạch vốn được giao năm 2021 đến thời điểm là 7.000 triệu đồng; chưa thực hiện giải ngân.

- Nguồn vốn thu xổ số kiến thiết (thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới): Thực hiện 01 dự án; kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 650 triệu đồng; khối lượng thực hiện đến thời điểm là 120 triệu đồng; chưa thực hiện giải ngân.

2.2. Tình hình thực hiện theo loại dự án

- Các dự án đã phê duyệt quyết toán:  Tổng số dự án thực hiện là: 13 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là: 9.079 triệu đồng; giải ngân thời điểm là 16.495 triệu đồng, đạt 70,99% kế hoạch.

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020: Tổng số dự án thực hiện là: 13 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là 15.922 triệu đồng; giải ngân thời điểm là 12.249 triệu đồng, đạt 76,93% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021: Tổng số dự án thực hiện là: 05 dự án, kế hoạch vốn giao năm 2021 là 170.000 trriệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm là 30.667 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm là 36.787 triệu đồng, đạt 21,64% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021: Tổng số dự án thực hiện là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2021 là  13.875 triệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm là 6.970 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm là 3.245 triệu đồng, đạt 23,38% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới: Tổng số dự án thực hiện là 11 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2021 là  22.400 triệu đồng; khối lượng thực hiện năm 2021 đến thời điểm là 24.959 triệu đồng, tổng số giải ngân đến thời điểm là 14.913 triệu đồng, đạt 66,57% kế hoạch.

(Chi tiết có các biểu 01, 02, kèm theo)

II. Đánh giá chung.

1. Những kết quả đạt được nổi bật.

Trong những tháng đầu năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng thời đã ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ. Bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2021 kịp thời; cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2021. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng của các công trình đang thi công.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

2. Một số khó khăn, vướng mắc.

- Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của huyện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ giải ngân vẫn còn đạt thấp (mới đạt 38,84% kế hoạch, trong đó vốn kéo dài đạt 6,61% kế hoạch, vốn giao năm 2021 mới đạt 31,84% kế hoạch).

- Đối với nguồn vốn thu sử dụng đất chưa có ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn cho các dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chung.

3. Nguyên nhân.

- Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng khá nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất của người dân, doanh nghiệp; ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người lao động, nên các đơn vị tham gia xâp lắp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phổ thông có tay nghề từ các địa bàn khác.

+ Đối với phần vốn kéo dài năm 2020 sang 2021 các dự án kéo dài đều thuộc các Chương trình MTQG và nằm trong năm cuối của giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các dự án đều được bố trí 100% vốn theo nhu cầu, tuy nhiên do dự án chưa quyết toán, nên một số chi phí khác chưa đủ điều kiện thanh toán; đối với dự án Sắp xếp ổn định dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường GPMB để thực hiện chi trả và hoàn thiện hợp đồng xây lắp cho dự án nên chưa giải ngân được.

+ Đối với vốn giao năm 2021 do các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 được phân bổ vốn nhiều (mới phân bổ bổ sung trong tháng 8 là 106.500 triệu đồng), tuy nhiên tỷ lệ giải ngân đạt thấp (giải ngân 33.421/172.875 triệu, đạt 19,33%) nên dẫn đến tỷ lệ giải ngân chung đạt thấp, cụ thể gồm 03 dự án:  Đường giao thông liên vùng Tá Bạ  - Pa ủ huyện Mường Tè; Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng); Dự án Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè hiện đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu xây lắp.

- Quỹ đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chưa có; công tác hoàn thiện thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án tạo quỹ đất thực hiện vẫn còn chậm do chưa có Nghị quyết của Hội đồng tỉnh ban hành.

III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt việc quản lý, giải ngân các nguồn vốn được giao trong năm 2021, UBND huyện đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1.1. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước có liên quan.

1.2. Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo nội dung cam kết giải ngân. Rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án hết nhu cầu chi cho các dự án đang còn nhu cầu vốn. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng.

- Đối với phần vốn kéo dài năm 2020 sang 2021:

+ Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2019: Đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng để kịp thời giải ngân trong cuối năm 2021.

+ Vốn các CT MTQG: Đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thanh toán chi phí bảo hành công trình, và các chi phí khác đủ điều kiện thanh toán; các dự án khác đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện Quyết toán dự án để giải ngân kế hoạch vốn còn lại trước 31/12/2021.

- Đối với kế hoạch giao năm 2021: Đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức đánh giá, nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn; khẩn trương hoàn thiện thủ tục GPMB cho các dự án để kịp thời giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

1.3. Tăng cường rà soát, kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân, quyết toán các dự án, đặc biệt là đối với các dự án quan trọng, có kế hoạch vốn lớn, các dự án do cấp xã là Chủ đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

1.4. Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

1.5. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, nhất là các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn thu từ đất.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn năm 2021, một nhiệm vụ giải pháp thực hiện giải ngân cuối năm của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |